浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院国家医学中心建设项目外立面玻璃幕墙光反射分析

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院国家医学中心建设项目外立面玻璃幕墙光反射分析 | 院内询价 |  | 20 |
|  |  |  | 地点：余杭院区 |  |
|  |  |  | 内容：国家医学中心建设项目外立面玻璃幕墙光反射分析 |  |

- 服务范围

| 建筑分项 | 地上建筑面积㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 科技研发中心 | 59981 | 玻璃幕墙 |
| 科研交流中心 | 1571 | 玻璃幕墙 |
| 连廊 | 2413 | 玻璃幕墙 |
| 公共卫生楼 | 10600 | 局部玻璃幕墙大面窗 |
| 二期医疗组团 | 约23.7万 | 局部玻璃幕墙大面窗 |
| 一期门诊病房楼 | 约17.5万 | 局部玻璃幕墙大面窗 |

- 对本项目进行1：1实体建模；

- 对周围相关的医院门诊病房楼进行1：1实体建模；

- 对周边道路进行1：1实体建模；

- 对项目本体及周边进行光环境分析；

- 提供完整的光环境分析报告；

- 在甲方提供资料齐全的条件下合同生效后15日内完成咨询报告；

- 保证提交给的成果通过政府主管部门组织的专家评审及其他相关评审，如评审未通过，乙方应负责沟通、修改，以确保通过评审；

- 乙方应提供电子版模型资料供甲方留档，乙方应配合甲方进行必要的模型审查；

- 其它未提及相关事项。

（三）服务内容及要求

- 详细了解工程建筑设计图纸，与甲方、顾问团、建筑设计院讨论，并确认设计目标已达到甲方之光反射设计指标/国家标准。

- 先对本项目的光反射进行初步分析，形成一个初步结果。

- 应甲方要求参加工作会议，以便与甲方及其它设计师协调有关工作。

- 在取得的建筑方案的成果基础上，对个别存在影响的部位，与设计、建设单位进行确认修改（或存在局部的设计调整情况）；

- 对各方确认后的分析结果进行整理汇总，形成文本报告；

- 提交图审单位审查，并配合图审单位进行修改，直至通过图审；

- 将光反射分析报告电子版提供甲方留档，配合甲方进行必要的模型审查。

（三）服务期

服务工期10天。

（四）报价要求

1、报价应包含明细表：

2、报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用，包括且不限于人工费、管理费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在总报价中。

（六）款项支付：（具体以合同签订时约定为准）

1、合同签订后支付合同价的10%。

2、分析报告文本完成后支付至合同价的70%。

3、施工图纸通过图纸审查后支付至合同价的100%。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年6月16日下午14:30（请于14：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写

4、联系电话：13588405639

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，文件须统一密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________）。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院国家医学中心建设项目外立面玻璃幕墙光反射分析

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）