浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区

17号楼4层之江厅改造工程

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区17号楼4层之江厅改造工程 | 院内询价 |  | 13.2 |
|  |  |  | 地点：庆春院区 |  |
|  |  |  | 内容：庆春院区 17号楼4层之江厅改造项目 |  |

二、具体需求

（一）项目基本情况

庆春院区17号楼4层之江厅整体装修改造。

- 服务范围及内容：

- 庆春院区17号楼4层之江厅整体装修改造。包括对厅内石膏板吊顶拆除翻新，墙面做木饰面及墙布等装饰，地面地毯换新。按业主指定的时间进行施工，施工所需的辅材、辅助用工等均在本次项目范围内。

（三）服务期

施工工期15天。

（四）报价要求

1、报价所涉工程清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰部分 |  |  |
| 1.01 | 手工定制地毯 | m2 | 38.80 |
| 1.02 | 移门钢结构基础 | m2 | 39.80 |
| 1.03 | 墙面装饰带龙骨 米色墙布硬包 | m2 | 26.97 |
| 1.04 | 轻钢龙骨基层 | m2 | 12.52 |
| 1.05 | 木饰面墙面 | m2 | 61.62 |
| 1.06 | 墙面长城板木饰面 | m2 | 4.31 |
| 1.07 | 长城板木饰面涂刷黑色金属漆 | m2 | 4.31 |
| 1.08 | 不锈钢装饰线条古铜色 | m | 41.89 |
| 1.09 | 金属踢脚线 | m | 30.59 |
| 1.10 | 石材窗台板安装 | m2 | 0.96 |
| 1.11 | 新增石膏窗帘挡板 | m | 5.56 |
| 1.12 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 37.68 |
| 1.13 | 反光灯槽 | m | 20.17 |
| 1.14 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 48.77 |
| 1.15 | 吊顶处移门轨道 | m | 6.22 |
| 1.16 | 吊顶处移门轨道加固 | m | 6.22 |
| 1.17 | 空调风口开孔及加固 | 个 | 2.00 |
| 1.18 | 空调出、回风口 | 个 | 2.00 |
| 1.19 | 空调风管新建 | 项 | 1.00 |
| 1.20 | 消防烟感等安装 | 项 | 1.00 |
| 1.21 | 原墙布及木饰面边框拆除 | m2 | 73.42 |
| 1.22 | 原窗台板拆除 | 项 | 1.00 |
| 1.23 | 原天棚吊顶拆除 | m2 | 38.80 |
| 1.24 | 原地毯拆除 | m2 | 38.80 |
| 二 | 安装部分 |  |  |
| 2.01 | 筒灯采购及安装 | 个 | 16.00 |
| 2.02 | 灯带采购及安装 | m | 20.17 |
| 2.03 | 灯带变压器 | 组 | 2.00 |
| 2.04 | 强电工程预埋布管及穿线 | m2 | 38.80 |
| 2.05 | 弱电工程预埋布管及穿线 | m2 | 38.80 |
| 2.06 | 开关、插座面板采购及安装 | 项 | 1.00 |
| 三 | 施工组织措施费用 |  |  |
| 3.01 | 二次搬运费 | 项 | 1.00 |
| 3.02 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1.00 |
| 3.03 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1.00 |
| 四 | 施工技术措施费用 |  |  |
| 4.01 | 既有建筑物临时保护措施费 | 项 | 1.00 |
| 4.02 | 既有建筑物拆除保护措施费 | 项 | 1.00 |
| 4.03 | 除本项目单列拆除外，其他拆除工作及现场所有拆除垃圾外运处置，结合现场及图纸自行综合报价 | 项 | 1.00 |
| 五 | 规费 |  |  |
| 六 | 税金（9%） |  |  |
| 七 | 合计(含税价） |  |  |

- 报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用，包括且不限于人工费、管理费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻现场人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在总报价中。本项目以“项”为计量单位的分部分项费用一次性包干，结算时不作调整。

（五）款项支付：（具体以合同签订时约定为准）

1、改造完成并投入使用后支付至合同价的85%

2、结算完成后支付至结算价的97%

3、两年质保期期满支付至结算价的100%

三、询价事宜

1、询价时间：2024年4月19日下午13:30（请于13:15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院庆春院区17号楼2楼钱塘厅

3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写

4、联系电话：0571-87234230

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，文件须统一密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________）。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院

庆春院区17号楼4层之江厅改造工程

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）